星衡精密 · 质量追溯与缺陷归因 AI 辅助项目 报价单

报价编号 XH-QA-2026-001 ｜ 日期 2026-10-23 ｜ 有效期 30 天 ｜ 币种 人民币（含税总价）

一、报价总览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 质量追溯与缺陷归因 AI 辅助系统建设 |
| 客户名称 | 星衡精密制造有限公司 |
| 计价方式 | 固定总价（按交付清单与验收标准计价，不按工时结算） |
| 含税总价 | ¥180,000.00（壹拾捌万元整） |
| 报价有效期 | 30 天 |
| 工期 | 合同生效后 12 周（含历史回放验证与 4 周并行试点） |

二、项目范围

建设内容：异常定位辅助 + 追溯清单自动生成，覆盖"首件检验 → 巡检 → 不合格隔离 → 原因分析 → 返工 → 复检"六节点链路。

范围红线：不自动认定根因、不自动放行；AI 输出仅为辅助，最终判定由授权岗位签核（依据 f05 / f40 / f52）。

实施方式：历史资料回放验证 → 4 周小范围并行试点，不替换现有业务（f05）。

三、报价明细

| 序号 | 项目 | 内容说明 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求诊断与方案设计 | 六岗位访谈、追溯链诊断、技术选型、数据流与安全架构设计、验收标准定义 | 1 项 | 25,000 |
| 2 | 数据与知识资产建设 | 历史数据清洗、结构化、标注、权限梳理、检索切分 | 1 项 | 22,000 |
| 3 | 质量追溯与异常定位系统开发 | 谱系追溯（正反向）、异常定位辅助、疑似原因排序、证据包与 8D D2–D5 草稿生成 | 1 套 | 60,000 |
| 4 | 口径与版本校验模块 | 单位 / 公差 / 校准 / as_of 版本校验，歧义记录拦截 | 1 套 | 15,000 |
| 5 | 系统对接与私有化部署 | QMS / MES / 量具采集 3 个只读接口 + 中断只读快照机制 + 生产环境部署 | 1 项 | 25,000 |
| 6 | 评测与合规验证 | Golden Set 评测集（历史批次回放）、幻觉与越权注入测试、审计留痕验证 | 1 项 | 15,000 |
| 7 | 培训与知识转移 | 操作手册 1 套 + 1 轮现场培训 + 应急演练 | 1 项 | 6,000 |
| 8 | 试运行运维（3 个月） | 监控、模型与 Prompt 迭代、知识库更新 | 3 个月 | 12,000 |
|  | 含税总价合计 |  |  | 180,000 |

以上报价已包含售前调研、差旅驻场、算力与第三方服务（OCR / 短信等）等全部费用，不再另行收取。

四、付款方式

| 里程碑 | 比例 | 金额（元） | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 40% | 72,000 | 合同生效后 5 个工作日 |
| 历史回放验证通过 | 30% | 54,000 | 评测集回放通过率 ≥ 95%，追溯完整率 ≥ 99% |
| 并行试点验收 | 30% | 54,000 | 4 周并行试点验收通过（错误放行为零） |

五、商务条款

本报价为含税总价，开具增值税发票；报价有效期 30 天。

对外交付范围与验收标准以本报价单第三节交付清单为准；清单外需求走变更流程，累计变更超合同额 20% 触发合同重谈。

试点评价与操作记录留存 90 天，期满由产品安全负责人复核删除或归档（f43）。

AI 输出仅为异常定位辅助与追溯清单，不构成根因认定或放行依据；涉及放行结论须经对应审批人签核（f05 / f40 / f41 / f52）。

触及停止条件（返工换批号追不到原刀具、资料缺依据、两版本冲突、关键系统不可用）即转人工，并标注触发原因、接手人、确认时间（f44）。

首期含 3 个月运维；期满后可选订阅 3,000 元/月，随时终止。

六、验收标准

两类零件试点、批次追溯完整率 99%、错误放行为零（f02 / f42）；

缺陷定位从 2 天缩短至 4 小时（f00）；

返工环节强制保留原业务编号，换批号不丢追溯链（f11 / f23）；

人工兜底与审计留痕全覆盖，任一不可逆动作前有具名签核（f40 / f45）。

| 供方（盖章）： | 需方（盖章）： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 日期： | 日期： |

编制依据：《星衡精密业务需求发现报告》（f00–f55）与《制造业质量追溯与缺陷归因 · 同行方案调研报告》。